Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 2018 року

1.       1600000   Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      1610000    Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)

3.      1617691        0490                Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

(КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1123,97 | 1123,97 |  | 655,81 | 655,81 |  | 468,16 | 468,16 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1617691 | 0490 | Підпрограма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд |  | 160,00 | 160,00 |  | 159,82 | 159,82 |  | 0,18 | 0,18 |
|  |  |  | Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Послуги зі зберігання демонтованих тимчасових споруд та рекламних засобів |  | 198,00 | 198,00 |  | 163,97 | 163,97 |  | 34,03 | 34,03 |
|  |  |  | Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утримання апарату управління |  | 160,00 | 160,00 |  | 134,02 | 134,02 |  | 25,98 | 25,98 |
|  |  |  | Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру |  | 200,00 | 200,00 |  | 168,00 | 168,00 |  | 32,00 | 32,00 |
|  |  |  | Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розроблення сервісів обліку та обміну кадастровими даними |  | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Моніторинг показників стану і змін об’єктів містобудування |  | 20,00 | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  |  | Завдання 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Професійне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Усього |  | 868,00 | 868,00 |  | 655,81 | 655,81 |  | 212,19 | 212,19 |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 - 2020 роки (зі змінами) | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 323,79 | 323,79 | 0,00 | 34,21 | 34,21 |
| Комплексна міська цільова Програма регулювання містобудівної діяльності та розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на 2018 – 2020 роки | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 |
| Усього | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 521,79 | 521,79 | 0,00 | 186,21 | 186,21 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Підпрограма |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1 | Демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на демонтаж, відключення від мережі електропостачання, послуги доставки на майданчик тимчасового зберігання тимчасових споруд та послуги прибирання території | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 160,00 | 159,82 | 0,18 |
|  |  | Відхилення виникло за рахунок меншого обсягу отриманих послуг |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість часу витраченого на демонтаж, відключення від мережі електропостачання, послуги доставки на майданчик тимчасового зберігання тимчасових споруд та послуги прибирання території | год. | Розрахунок до кошторису | 64,78 | 68,30 | -3,52 |
|  |  | Фактично отримано на 3,52 години послуг більше від запланованого показника |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість однієї години демонтажу, відключення від мережі електропостачання, послуги доставки на майданчик тимчасового зберігання тимчасових споруд та послуги прибирання території | тис. грн. | розрахунок | 2,47 | 2,34 | 0,13 |
|  |  | Фактична вартість однієї години демонтажу на 0,13 тис. грн. меньше від запланованої |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |
|  |  | Завдання 2 | Послуги зі зберігання демонтованих тимчасових споруд та рекламних засобів |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на збереження об’єктів | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 198,00 | 163,97 | 34,03 |
|  |  | Відхилення виникло за рахунок меншого кількості отриманих послуг |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | загальна площа для зберігання об’єктів | м. кв. | Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018 - 2020 роки (зі змінами) | 236,00 | 236,00 | 0,00 |
|  |  | термін зберігання | міс. | Розрахунок до кошторису, договір | 9 | 6 | 3 |
|  |  | Відхилення відсутні |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість послуги зберігання на площі 1 кв. м. (1 місяць) | тис. грн. | розрахунок | 0,09 | 0,12 | -0,03 |
|  |  | Фактична вартість послуги на 0,03 тис. грн. дорожча від запланованої |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |
|  |  | Завдання 3 | Утримання апарату управління |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 160,00 | 134,02 | 25,98 |
|  |  | Відхилення виникло за рахунок меншого кількості отриманих/придбаних товарів, робіт, послуг |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |
|  |  | Завдання 4 | Продовження ліцензії, технічна підтримка при використанні програмного забезпечення системи та веб-геопорталу містобудівного кадастру |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 200,00 | 168,00 | 32,00 |
|  |  | Відхилення виникло за рахунок меншої вартості отриманої послуги |
| 2 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих послуг | од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Розбіжність відсутня |
| 3 |  | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість однієї послуги | тис. грн. | розрахункові дані | 200,00 | 168,00 | 32,00 |
| Відхилення виникло за рахунок меншої вартості отриманої послуги |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |
|  |  | Завдання 5 | Розроблення сервісів обліку та обміну кадастровими даними |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Послуги не отримувались |
| 2 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих послуг | од. | Розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Послуги не отримувались |
| 3 |  | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість однієї послуги | тис. грн. | розрахункові дані | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Послуги не отримувались |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |
|  |  | Завдання 6 | Моніторинг показників стану і змін об’єктів містобудування |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
|  |  | Послуги не отримувались |
| 2 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих послуг | од. | розрахунок до кошторису | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Послуги не отримувались |
| 3 |  | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість однієї послуги | тис. грн. | розрахункові дані | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Послуги не отримувались |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |
|  |  | Завдання 7 | Професійне навчання та підвищення кваліфікації співробітників Служби містобудівного кадастру |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2017 № 2909-МР «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  | Відхилення відсутні |
| 2 |  | Продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість співробітників | од. | Розрахунок до кошторису | 5 | 5 | 0 |
|  |  | Відхилення відсутні |
| 3 |  | Ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість навчання одного співробітника | тис. грн. | розрахункові дані | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутні |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________              А.В. Кривцов
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного

розпорядника бюджетних коштів                               __________             Р.В. Співаков
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)